УТВЕРЖДАЮ

Премьер-министр

Кыргызской Республики

__________ Дж. К. Оторбаев

«___» _________2014 года

План

действий/обязательств директора Государственного агентства архитектуры,

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

по достижению целей и задач Программы Правительства Кыргызской Республики  на 2015 год

| № | Задача | Мероприятие/действие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Соответствующий стратегический или программный документ (включая отраслевые) | Ответственный госорган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Искоренение коррупционных действий в системе Госстроя | 1. Разработка и внедрение электронного механизма выдачи разрешения на строительство. 2. Разработка четкого административного регламента работы электронной системы выдачи разрешения на строительство, перепрофилирование и реконструкцию объектов, с разбивкой по степени рисков (объекты индивидуального строительства, многоэтажные жилые объекты, технологические сооружения и т.д.) 3. Разработка и внедрение электронной системы подачи жалоб на действия/бездействия сотрудников Госстроя, в т.ч. архитектурной службы, с дублированием на сайте Правительства КР | Повышение потенциала доверительного отношения на селения к Гос-агентству | 1 июля 2015 года 1 июля 2015 года 1 июля 2015 года | Программа ПКР по переходу к устойчивому развитию на 2013-2017 годы | Управление архитектуры и градостроительства |
| 2. | Укрепление служебной дисциплины, устранение коррупционных проявлений в деятельности ГААСЖКХ | 1. Разработка методологии системы внутренней оценки деятельности подразделений центрального аппарата и подведомственных подразделений ГААСЖКХ. 2. Внедрение индикаторов оценки деятельности подразделений центрального аппарата и подведомственных подразделений ГААСЖКХ. 3. Мониторинг анкетирования и электронного голосования хозяйствующих субъектов о деятельности ГААСЖКХ, а также в отношении должностных лиц ГААСЖКХ. 4. Формирование автоматизированной базы данных о правонарушениях в деятельности ГААСЖКХ и преступлениях сотрудников для принятия соответствующих мер. 5. Внедрение механизмов освобождения от занимаемой должности сотрудников ГААСЖКХ при наличии неоднократных административных взысканий | Снижение коррупционных рисков в ГААСЖКХ. Формирование профессионального кадрового состава | 1 апреля 2015 года 1 мая 2015 года 1 августа 2015 года 1 сентября 2015 года 1 августа 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы. Ведомственный план по предупреждению, пресечению и выявлению коррупции среди личного состава ГСБЭП. Указ Президента КР «О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти» от 12 ноября 2013 года № 215 | ГААСЖКХ |
| 3. | Совершенствование нормативных правовых актов по оптимизации работы принципа «единого окна» | 1. Разработка и утверждение административных регламентов деятельности сотрудников «единого окна» и территориальных подразделений, государственной экспертизы Госстроя 2. Сокращение количества времени и утверждение нормативов на проведение государственной экспертизы и обеспечение условий для проведения экспертизы по принципу «единого окна». 3. Исключение из полномочий сотрудников ГААСЖКХ возможности запрашивать и рассматривать финансово-сметные документы у частных компаний и граждан (за исключением объектов, финансируемых за государственный счет) | Снижение коррупционных рисков в строительной сфере. Регламент для территориальных подразделений Регламент для государственной экспертизы | 1 июня 2015 года 1 июня 2015 года 1 марта 2015 года | План антикоррупционных мероприятий | ГААСЖКХ |
| 4. | Строительство и ввод объектов социально-культурного назначения | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию не менее 52 объектов различного назначения, в том числе: - 18 объектов образования; - 34 объекта здравоохранения, культуры, спорта и социального назначения | Планируется ввести в эксплуатацию 52 объекта | 1 сентября 2015 года 1 октября 2015 года | Утвержденный ЖК КР «Перечень объектов, финансируемых по статье «Капитальные вложения» из средств республиканского бюджета на 2015 год» | ГААСЖКХ |
| 5. | Улучшение общего архитектурного облика населенных пунктов | Разработка механизма изъятия и оценки частной сабственности (по рыночной стоимости, включая возможность предоставления равнозначного жилья) для строительства объектов, предусмотренных генеральным планом, ПДП или при строительстве стратегических объектов на указанной территории | Утверждение порядка Постановлением Правительства КР | 1 июля 2015 года | Жилищный кодекс Кыргызской Республики | ГААСЖКХ |
| 6. | Анализ фактического состояния зданий и сооружений | Проведение обследования не менее 120 социальных объектов на предмет соблюдения требований законодательства о сейсмостойкости строительства | Выдача не менее 120 технических заключений | 1 октября 2015 года | Программа по переходу КР к устойчивому развитию на 2013-2017 годы | ГААСЖКХ |
| 7. | Повысить энергоэффективность зданий и сооружений | Разработка и утвердить Практическое руководство для проектировщиков, заказчиков по обеспечению энергоэффективности зданий и сооружений, с учетом требований нормативно-технических и законодательных документов КР и размещение его в свободном доступе | Издание Практического руководства в количестве 100 экз. и размещение на официальном сайте Госстроя | 1 октября 2015 года | Программа по переходу КР к устойчивому развитию на 2013-2017 годы | ГААСЖКХ |
| 8. | Обеспечение прямого доступа общественности к принимаемым решениям в сфере архитектуры и градостроительства | 1. Создание электронной площадки для опубликования не менее 100 актуализированных нормативных документов (СНиП) в сфере строительства. 2. Разработка и пересмотр 75 нормативно-технических документов с актуализацией и гармонизацией их с международными, европейскими и региональными нормами. 3. разработка и утверждение единых технических регламентов в сфере архитектуры и строительства. Содержащие все основные ключевые международные нормы и правила. | Размещение в свободном доступе на сайте Госстроя | 1 октября 2015 года 1 сентября 2015 года 1 октября 2015 года | Программа по переходу КР к устойчивому развитию на 2013-2017 годы, ППКР от 30.04.2013 г. № 218, Стратегия развития строительной отрасли на 2015 - 2017 годы | ГААСЖКХ |
| 9. | Разработать Национальную сметно-нормативную базу (сборники единичных расценок) по определению сметной стоимости строительства | Разработка новой нормативно-сметной базы строительства для объектов, финансируемых из республиканского бюджета (или за государственный счет) | Утверждение и введение в действие национальных ценников сметного нормирования для эффективного использования государственных финансовых средств | 1 июля 2015 года | Программа ПКР по переходу к устойчивому развитию на 2013-2017 годы | ГААСЖКХ |
| 10. | Обеспечение градостроительной документацией территории областей, районов, населенных пунктов | 1. Разработка 2-го этапа (в две стадии) Генеральной схемы районной планировки Иссык-Кульской курортно-рекреационной зоны. 2. Разработка проекта детальной планировки 1 этап (ПДП) центральной части города Бишкек. 3. Корректировка генерального плана города Ош и разработка ПДП г. Ош 4. Корректировка генерального плана города Баткен. 5. Корректировка генерального плана города Джалал-Абад. 6. Разработка и утверждение не менее 10 генеральных планов населённых пунктов республики 7. Разработка генеральных планов месторождений полезных ископаемых. | Руководящий документ по градостроительному развитию и планировки территорий для органов местного самоуправления, архитектуры и государственных администраций | 1 октября 2015 года (промежуточный отчет) | Постановление Жогорку Кенеша КР, Стратегия развития строительной отрасли на 2015 – 2017 года, Стратегия развития строительной отрасли до 2017 года | ГААСЖКХ |
| 11. | Увеличить доступ сельских жителей к безопасной питьевой воде на устойчивой основе | Реабилитация питьевого водоснабжения в том числе: Ошская область - 3 объекта; Иссык-Кульская область - 3 объекта; Джалал-Абадская область- 4 объекта; Нарынской области - 1 объект; Чуйская область - 2 объекта; Таласская область - 3 объекта; Баткенская область - 1 объект | Повышение доступа населения к питьевой воде | до 1 октября 2015 года 1 июля 1 июля 1 августа 1 сентября 1сентября 1сентября 1 октября | НСУР на перид 2013-2017 годы. Государственная программа ВСиВО | ГААСЖКХ |
| 12. | Повысить доступ населения к улучшенным объектам канализации | Развитие системы водоотведения через реализацию проекта АБР «Устойчивое развитие Иссык-Куля», в том числе: - реабилитация канализационных сетей протяженнойстью 0,4 км в г. Балыкчы и строительство новой линии канализационных сетей протяженностью 5,7 км; - разработка ТЭО 2 этапа строительства канализационных сетей и очистных сооружений в г. Чолпон-Ата; - реабилитация канализационных сетей протяженнойстью 7 км в г. Каракол и строительство новой линии канализационных сетей протяженностью 12 км | Население данных городов получат доступ к улучшенным объектам канализации и санитарии | 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | ГААСЖКХ |
| 13 | Обеспечить надлежащию эксплуатацию и техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения. | 1. Создние технических сервисных центров в Кара-Кульджинском, Сокулукском, Токтогульском. Тонском, Джумгальском, Баткенском, Манасском районах республики для обеспечения надлежащей эксплуатации и технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения. 2. Разработка ТЭО по водоснабжению городов Узген, Кара-Суу, Кызыл-Кия, Токтогул | Улучшится обслуживание систем водоснабжения сельских общественных объединений потребителей питьевой воды. Повысится уровень доступности населения сельской местности к нормативной безопасной питьевой воде. | 1 августа 2015 года | НУСР на период 2013-2017 годы. Государственная программа ВСиВО | ГААСЖКХ |

| Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики _____________ Т.М.Мамбетов | Первый Вице-премьер-министр Кыргызской Республики _____________Т.Д.Сарпашев |
| --- | --- |