УТВЕРЖДАЮ

Премьер-министр

Кыргызской Республики

__________ Дж.К. Оторбаев

«      »__________2014 года

План

действий/обязательств председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики

по достижению целей и задач Программы Правительства Кыргызской Республики на 2015 год

| № | Задача | Мероприятие/действие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Соответствующий стратегический или программный документ (включая отраслевые) | Ответственный госорган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация системы инженерных сооружений и заграждений, профилактика нарушений границы и пограничного режима | Строительство (возведение) инженерных сооружений и заграждений на: кыргызско-узбекском участке государственной границы: оградительный забор – 26,2 км металлическая наблюдательная вышка – 4 к-та (Баткенская область - погранзаставы «Ак-Турпак», «Кадамжай»; Джалал-Абадская область, погранзаставы «Майская», «Дейрес»; кыргызско-таджикском участке государственной границы: 1) металлической наблюдательной вышки – 1 к-т (Баткенская область - погранзастава «Кайрагач»); кыргызско-казахстанском участке государственной границы: - металлической наблюдательной вышки – 3 к-та (Таласская область - погранзаставы «Чон-Капка», «Кичи-Капка», «Сатыкей») | Повышение качества охраны границы, снижение количества инцидентов и конфликтных ситуаций | 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года 1 июня 2015 года 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, постановления Правительства КР «Программа по переходу к устойчивому развитию КР на 2013-2017 годы» от 30.04.2013 года № 218; «План по реализации программы по переходу к устойчивому развитию КР на 2013-2017 годы» от 28.02.2014 года № 110; «Об утверждении национальной стратегии КУГГ на период до 2022 года» от 16 марта 2012 года № 183 | ГПС |
| 2. | Стоительство, ремонт и техническое оснащение застав (при условии своевременного финансирования) | 1. Проведение подготовительных мероприятий для строительства и капитального ремонта пограничных застав 2. Обеспечение государственных границ Кыргызской Республики необходимым оборудованием и средствами защиты в рамках присоединения Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу | Создание необходимых условий для качественного несения службы по охране границы | 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года | Постановление Правительства КР «Об утверждении национальной стратегии КУГГ на период до 2022 года» от 16 марта 2012 года № 183 | ГПС |
| 3. | Проведение антикоррупционных мероприятий и улучшение социальной защищенности военнослужащих | Повышение денежного довольствия военнослужащих контрактной службы и прапорщиков | Снижение рисков коррупционного воздействия на военнослужащих | 1 мая 2015 года | Закон КР «О республиканском бюджете Кыргызской Республики бюджете на 2015 год и прогнозе на 2016-2017 годы» | ГПС |
| 4. | Установление на международном уровне системы соблюдения режима государственной границы, укрепление взаимодействия с пограничными ведомствами сопредельных государств | Продолжение работы по согласованию проектов договоров о режиме: - кыргызско-китайской государственной границы; - кыргызско-казахстанской государственной границы | Снижение показателей нарушений государственной границы, ее режима, минимизация инцидентов и конфликтных ситуаций, оперативное решение вопросов на границе | 1 июня 2015 года 1 июня 2015 года | «Программа по переходу к устойчивому развитию КР на 2013-2017 года», постановление Правительства КР «Об утверждении национальной стратегии КУГГ на период до 2022 года» от 16 марта 2012 года № 183 | ГПС |
| 5. | Переход на территориальный принцип охраны государственной границы | Реформирование организационно-штатной структуры, создание областных пограничных управлений | Оптимизированы процессы принятия решений, происходит освобождение от несвойственных для ГПС функций. Произошел переход от 4-уровневой системы управления к 3- уровневой | 2 февраля 2015 года | Постановление Правительства КР «Об утверждении национальной стратегии КУГГ на период до 2022 года» от 16 марта 2012 года № 183 | ГПС |
| 6. | Улучшение жилищных условий сотрудников ведомства | Строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов для офицерского состава: 20 кв. жилой дом в войсковой части 2026 в с.Новопокровка; 8 кв. жилой дом на пограничной заставе “Аксарай” войсковой части 2021; 8 кв. жилой дом на пограничной заставе “Кайрыгач” войсковой части 2021; 5 кв. жилой дом на пограничной заставе “Чаткал” войсковой части 2030; 8 кв. жилой дом на пограничной заставе “Чарбака” войсковой части 2022. Строительство и ввод в эксплуатацию 2-х казарм для 70 военнослужащих: казарма на 35 мест на пограничной заставе “Аксарай” войсковой части 2021; казарма на 35 мест на пограничной заставе “Кайрыгач” войсковой части 2021 | Предоставление квартир 49 семьям пограничников Обеспечение пограничников новыми служебными помещениями | 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, постановления Правительства «Программа по переходу к устойчивому развитию КР на 2013-2017 годы» КР от 30.04.2013 года № 218; «План по реализации программы по переходу к устойчивому развитию КР на 2013-2017 годы» от 28.02.2014 года № 110; «Об утверждении национальной стратегии КУГГ на период до 2022 года» от 16 марта 2012 года № 183 | ГПС |

| Председатель Государственной пограничной службы Кыргызской Республики _____________ Р.С. Дуйшенбиев | Вице-премьер-министр Кыргызской Республики _____________А.М. Маматалиев |
| --- | --- |