УТВЕРЖДАЮ	                    Премьер-министр

Кыргызской Республики

___________Дж.К. Оторбаев

«     »______________2014 года

План

действий/обязательств председателя Государственной регистрационной службы

при Правительстве Кыргызской Республики по достижению целей и задач

Программы Правительства Кыргызской Республики на 2015 год

| № | Задача | Мероприятие/действие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Соответствующий стратегический или программный документ (включая отраслевые) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Создание единых государственных информационных ресурсов Кыргызской Республики |
| 1.1. | Поэтапный ввод в эксплуатацию базовой архитектуры Единого государственного регистра населения Кыргызской Республики (ЕГРН) | 1. Внедрение системы приема анкет-заявлений на получение паспорта в электронном формате (ID-карта и ОГП). 2. Внедрение системы регистрации актов гражданского состояния в деятельности органов МСУ; 3. Интеграция системы АИС "Адресный регистр" с действующей базой данных по земельному кадастру и регистрации прав на недвижимость в части присвоения номеров строений. 4. Разработка и внедрение системы регистрации и учета места проживания населения (адресно-справочная база данных). 5. Разработка и внесение предложений по совершенствованию законодательства КР в сфере регистрации и документирования населения, в рамках функционирования ЕГРН | Перевод подразделений ОПВРР в г.Бишкек и Ош в электронный формат работы. Перевод 20 органов МСУ в электронный формат работы по всей республике. Обеспечение 100 % охвата всех наименований улиц и нумераций строений по всей республике; Перевод ЦОН городов Бишкек и Ош в электронный формат работы. Проекты НПА | 1 сентября 2015 года 1 октября 2015 года 1 мая 2015 года 1 сентября 2015 года 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, План форсированных мероприятий Правительства КР по созданию ЕГРН и базы биометрических данных граждан | ГРС, МЮ, СФ, ГКНБ, МКТ, ОМСУ (по согласованию) |
| 1.2. | Развитие национальной системы пространственных данных (картографические материалы в электронном формате) КР | 1. Обеспечение условий для разработки пространственных данных (картографические материалы в электронном формате) в единую национальную систему КР | Утверждение Стратегии развития национальной системы пространственных данных КР | 1 апреля 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | ГРС, МЮ |
| 1.3. | Создание электронной базы документов Государственного центрального архива | 1. Разработка и внедрение информационной системы для оцифровки документов по всем видам услуг, предоставляемых ЗАГС в электронную базу данных. 2. Закупка оборудования для сканирования архивных документов | Создание электронной базы документов по всем видам ЗАГС с 2004 года | 1 сентября 2015 года 1 октября 2015 года | План форсированных мероприятий Правительства КР по созданию ЕГРН и базы биометрических данных граждан | ГРС, МЮ, МВД |
| 1.4. | Создание государственного регистра транспортных средств и водительского состава (ГРТСиВС) | 1. Разработка и внедрение электронной системы регистрации и учета транспортных средств. 2. Разработка и внедрение электронной системы тестирования водительского состава. 3. Разработка и внедрение электронной системы регистрации и учета водительских удостоверений. 4. Разработка и внесение предложений по совершенствованию законодательства Кыргызской Республики в сфере регистрации транспортных средств и водительского состава в рамках функционирования ГРТСиВС | Пилотное внедрение по городам Бишкек и Ош. Пилотное внедрение по городам Бишкек и Ош. Пилотное внедрение по городам Бишкек и Ош. Проекты НПА | 1 сентября 2015 года 1 сентября 2015 года 1 сентября 2015 года 1 октября 2015 года | План форсированных мероприятий Правительства КР по созданию ЕГРН и базы биометрических данных граждан | ГРС, МЮ |
| 1.5. | Разработка системы межведомственного электронного взаимодействия | 1. Разработка и внедрение интеграционной системы ЕГРН, обеспечивающей обмен данными между государственными органами без непосредственного присутствия граждан при регистрации транспортных средств и водительского состава | Обеспечение электронного взаимодействия между подведомственными подразделениями ГРС. Обеспечение электронного взаимодействия с СФ и МВД | 1 октября 2015 года | Программа Правительства КР по внедрению электронного управления («электронное правительство») в государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Кыргызской Республики на 2014-2017 годы | ГРС, МЮ, МВД |
| Повышение эффективности деятельности ГРС |
| 2.1. | Оптимизация системы управления ГРС и ее подведомственных подразделений | 1. Проведение функционального анализа системы управления ГРС с целью повышения эффективности, открытости и подотчетности. 2. Разработка системы оценки деятельности подведомственных подразделений ГРС (базовые и вариативные показатели) с возможностью оценки со стороны населения. 3. Разработка и внедрение системы учета кадров и электронного документооборота, в том числе системы корпоративной почты и обмена данными | Внесение предложений по оптимизации системы управления ГРС и ее подведомственных подразделений, в том числе проекты НПА. Обеспечение 100 % охвата всех структурных и центральных аппаратов подведомственных подразделений ГРС | 1 мая 2015 года 1 мая 2015 года 1 октября 2015 года | на основе распоряжения Правительства КР от 17 февраля 2012 года № 105 | ГРС, МЮ |
| Повышение качества предоставляемых населению регистрационных услуг |
| 3.1. | Оптимизация и стандартизация государственных услуг | 1. Утверждение административных регламентов по предоставлению всех видов государственных услуг. 2. Перевод государственных услуг ГРС в электронный формат в части обработки заявлений от граждан, в качестве первого этапа. 3. Создание модели образцового Центра обслуживания населения, обеспечивающего предоставление всего спектра государственных услуг. 4. Внесение предложений в Аппарат Правительства по унификации и стандартизации Центра обслуживания населения, предоставляющих весь спектр государственных услуг. 5. Внедрение системы электронной очереди в Центрах обслуживания населения | Проекты НПА. Перевод заявлений от граждан по всем видам услуг ЗАГС и регистрации по месту жительства в электронный формат. Пилотное внедрение в городах Бишкек и Ош предоставление услуг по выдаче паспортов и регистрации места проживания. Обеспечение 100 % охвата Центров обслуживания населения | 1 мая 2015 года 1 сентября 2015 года 1 августа 2015 года 1 августа 2015 года 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы; распоряжение Правительства КР от 22 июля 2014 года № 287-р | ГРС, МЮ |
| 3.2. | Внедрение паспортов нового поколения - биометрических (электронных) паспортов граждан КР | 1. Создание межведомственной рабочей группы по разработке и внедрению биометрических (электронных) паспортов граждан. 2. Разработка и согласование технических условий на поставку бланков паспортов и оборудования для персонификации данных. 3. Проведение тендера на поставку бланков для биометрических паспортов. 4. Поставка и наладка оборудования для производства биометрических (электронных) паспортов граждан КР. | Проект НПА. Утверждение технических условий. Заключение контракта с поставщиком (ами). Тестовый запуск производственного центра по выпуску паспортов | 2 февраля 2015 года 1 апреля 2015 года 1 июля 2015 года 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы; План форсированных мероприятий Правительства КР по созданию ЕГРН и базы биометрических данных граждан | ГРС, МЮ, межведомствен-ная рабочая группа, министерства и ведомства |
| Меры по противодействию коррупции в системе ГРС |
| 4.1. | Создание устойчивой системы по противодействию коррупции | 1. Разработка и утверждение Корпоративной антикоррупционной политики в системе ГРС. 2. Создание открытого Реестра сотрудников ГРС, привлеченных к уголовной и дисциплинарной ответственности. 3. Выполнение Плана пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции в системе кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество по следующим зонам: - государственная регистрация прав на земельные участки; - государственная регистрация прав на недвижимое имущество (здания и сооружения); - трансформация земель | Внутренний нормативный акт об утверждении. Создание единой базы на сотрудников сотрудникам ГРС. Обеспечение 100 % выполнения запланированных мер в соответствии с Планом, утвержденного Советом обороны, в том числе внесение проектов НПА | 1 марта 2015 года 1 апреля 2015 года 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | ГРС, МЮ, Совет обороны |
| Совершенствование избирательного процесса путем внедрения инновационных технологий |
| 5.1. | Составление качественных списков избирателей на основе Единого государственного регистра населения. | 1. Внедрение системы управления списками избирателей и их идентификации с применением биометрических данных граждан 2. Проведение пилотных выборов с применением технологии голосования по биометрическим данным не менее чем в 2 районах Кыргызской Республики | Поставка оборудования для обеспечения процесса голосования по биометрическим данным и апробирование технологий голосования на примере 2 районов КР | 1 августа 2015 года 1 августа 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, Решение Национального совета по устойчивому развитию КР от 27 октября 2014 года № 3. | Межведомствен-ная рабочая группа, ГРС, ЦИК (по согласованию), министерства и ведомства |

# Text boxes

Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики

________________Т.Д.Сарпашев

Председатель

Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики

_________________А.К.Шаикова