УТВЕРЖДАЮ Премьер-министр Кыргызской Республики ________________ Дж.К.Оторбаев «_____» ______________ 2014 года

План

действий/обязательств министра сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики

по достижению целей и задач Программы Правительства Кыргызской Республики на 2015 год

| № | Задача | Мероприятие/ действие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Соответствующий стратегический или программный документ (включая отраслевые) | Ответст-венный госорган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Завершение строительства трёх водохозяйственных объектов, обеспечение ввода новых орошаемых земель и повышение эффективности использования действующей ирригационной сети и водных ресурсов | 1. Завершение строительства ирригационного сооружения (Бургандинского массива Кадамжайского района Баткенской области) и ввод 3498 га новых орошаемых земель. 2. Завершение реабилитации головного водозаборного сооружения на реке Ак-Сай Ак-Талинского района (ввод 500 га новых орошаемых земель). 3. Завершение строительства канала Каракыштак-Боз Кадамжайского района (ввод 270 га новых орошаемых земель). 4. Обеспечить привлечение финансирования за счёт гранта КНР на реализацию проекта «Орошение земель с использованием сточных вод в г.Чолпон-Ата». 5. Обеспечить привлечение финансирования за счёт гранта КНР на реализацию проекта «Строительство канала Р-4вх и наращивание существующего канала Р-4 в Баткенском районе» 6. Обеспечить привлечение финансирования за счёт гранта КНР на реализацию проекта «Реконструкция канала Ак-Олен в Тонском районе». 7. Обеспечить привлечение финансирования за счёт гранта КНР на реализацию проекта «Строительство канала Бахты-Ногой Кара-Бууринского района». 8. Обеспечить привлечение финансирования за счёт средств Арабской координационной группы на реализацию проекта «Орошение земель из р. Башкуганды Джумгальского района». 9. Обеспечить привлечение финансирования за счёт средств Арабской координационной группы на реализацию проекта «Мелиоративное улучшение орошаемых земель». 10. Изыскать источники финансирования для реализации проекта «Строительство канала Кара-Булун Джети-Огузского района». 11. Изыскать источники финансирования для реализации проекта «Реконструкция канала Сарымсак Кара-Бууринского района Таласской области (ввод 1000 га)». 12. Изыскать источники финансирования для реализации проекта «Строительство БДР на реке Шамшы Чуйского района Чуйской области». 13. Изыскать источники финансирования для реализации проекта «Реконструкция БСР Кара-Тума и строительство внутрихозяйственной сети Панфиловского района» 14. Изыскать источники финансирования для составления ТЭО по разработке схем развития ирригации | До конца 2015 года будет введено около 1681 га новых орошаемых земель До конца 2015 года будет введено 320 га новых орошаемых земель, 200 га - с повышенной водообеспеченнос-тью. До конца 2015 года будет введено 536 га новых орошаемых земель и 700 га - с повышенной водообеспеченнос-тью. Будет введено дополнительно 130 га новых орошаемых земель. Будет введено 500 га новых орошаемых земель, в т.ч. до 1.10.2015 года, 200 га - новых орошаемых земель. Будет введено 200 га новых орошаемых земель и 500 га – с повышенной водообеспеченнос-тью. Будет повышена водообеспеченность 500 га, в т.ч. до 1 октября 2015 года - 300 га. До 1 января 2015 года будет введено 30 га новых орошаемых земель и 130 га - с повышенной водообеспеченнос-тью. До конца 1 октября 2015 года будет мелиоративное улучшение 6000 га орошаемых земель До конца 2015 года будет введено 200 га новых орошаемых земель До конца 2015 года будет введено 145 га новых орошаемых земель и 790 га – с повышенной водообеспеченнос-тью В 2015 году будет повышена водообеспеченность на территории 500 га До конца 2015 года будет повышена водообеспеченность на территории 1000 га. Разработка схем развития ирригации | 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года 1октября 2015 года 1октября 2015 года 1октября 2015 года 1октября 2015 года 1октября 2015 года 1октября 2015 года 1октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
| 2. | Внедрение передовых технологий возделывания сельскохозяйственных культур с целью повышения урожайности и валовых сборов растениеводческой сельхозпродукции | 1. Подготовка научно обоснованных рекомендаций по выращиванию томатов, лука, чеснока, перца, картофеля, а также кормовых культур, имеющих повышенный спрос на внутреннем и внешнем рынках | Практическое руководство для крестьян и фермеров Кыргызстана с целью внедрения современной технологии возделывания сельхозкультур | 1 июля 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
|  |  | 2. Разработка ежегодного прогноза спроса и предложения на региональных, местных и зарубежных рынках на отечественную сельскохозяйственную продукцию. | Улучшение методики прогнозирования стоимости, объемов и видов сельхозпродукции | 1 августа 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
|  |  | 3. Расширение посевных площадей посевов сельхозкультур, для удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем рынках: а) томата, лука, чеснока и перца – не менее чем на 5 % к уровню 2014 года; б) доведение посевных площадей картофеля до 81,0 тыс. га; в) увеличение посевных площадей кормовых культур на 10,0 тыс. га | Повышение урожайности и валового сбора продукции растениеводства. Повышение экспортных возможностей | 1 июль 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
|  |  | 4. Проведение республиканского семинара в Араванском районе Ошской области среди фермеров по прогрессивному способу выращивания черешни и ранних овощных культур | Приобретение навыков по выращиванию сельхозкультур | 1 июля 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
|  |  | 5. Проведение: выставки «Айыл-Агро-2015», семинаров - 40, Дней поля -10, выступлений в СМИ | Улучшение информированности по новым технологиям | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, | МСХМ |
|  |  | 6. Увеличение количества теплиц в республике не менее чем на 150 единиц, включая не менее 10 новых теплиц, размером более 0,5 га, с целью обеспечения жителей Кыргызстана овощной продукцией в зимне-весенний период. | Количество теплиц довести с 350 до 500 единиц в 2015 году | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
| 3. | Широкое внедрение капельного орошения сельскохозяйственных культур с целью экономии поливной воды и обеспечения своевременного и качественного полива, для повышения урожайности | 1. Подготовка информационных материалов по капельному орошению. 2. Проведение учебных тренингов во всех областях республики по капельному орошению для крестьян и фермеров. 3. Создание демонстрационных участков и проведение Дней поля по внедрению капельного орошения в областях: - в Баткенской – для садов и теплиц; - в Джалал-Абадской – для теплиц и овощных культур хлопчатника; - в Ошской – для садов, овощных культур и хлопчатника; - в Иссык-Кульской - для - садов и ягодников; - в Нарынской - для теплиц и подсобных хозяйств; - в Таласской – для фасоли и садов; - в Чуйской – для садов, кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника и болгарского перца, | Издание буклетов, брошюр, листовок, статей и организация передач в средствах массовой информации. Практическое ознакомление крестьян и фермеров с работой систем капельного орошения на конкретных сельскохозяйствен-ных культурах | 1 октября 2015 года 1 июня 2015 года 1 мая 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
| 4. | Повышение обеспечения крестьян и фермеров республики сертифицированными семенами пшеницы и ячменя | Сертифицировать не менее 79 % семян пшеницы и ячменя, произведенных в семхозах | Повышение урожайности до 5% | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
| 5. | Проведение государственного испытания новых сортов и гибридов сельхозкультур отечественной и зарубежной селекции с целью обеспечения доступа к ним крестьян и фермеров республики | Закладка и проведение сортоопытов на госсортостанциях и госсортоучастках республики для обеспечения доступа фермеров к новейшим селекционным достижениям | Проведение 1365 официальных испытаний сортов и гибридов сельскохозяйствен-ных культур | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
| 6. | Обеспечение сельскохозяйственных субъектов, техсервисов, сельхозкооперативов сельскохозяйственной техникой | 1. Закупка сельскохозяйственной техники на средства ЕАБР за счет возвратных средств и выдача в лизинг 860 единиц сельскохозяйственной техники | Повышение уровня механизации | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
|  |  | 2. Закупка 1500 единиц технологического оборудования для перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственной техники на средства польского кредита на сумму 40 млн евро и выдача в лизинг отечественным сельхозпроизводителям | Выдача в лизинг оборудования перерабатывающим предприятиям и техники - фермерам | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
| 7. | Обеспечение сельхозпроизводителей минеральными удобрениями отечественного производства и обеспечение средств защиты урожая от вредителей | 1. Изыскать финансовые средства для строительства завода минеральных удобрений в г. Таш-Кумыр. 2. Целевая, техническая и финансовая поддержка развития производства органоминеральных удобрений через механизм государственно-частного партнерства. Выпуск 100 тыс. литров органоминеральных удобрений. 3. Изыскать финансовые средства для материально-технического оснащения противосаранчовой экспедиции современным оборудованием для борьбы с особо опасными вредителями | Выпуск минеральных азотных удобрений отечественного производства в объеме 320 тыс. тонн/год. Повышение урожайности сельхозкультур. Предотвращение нанесения ущерба посевам сельскохозяйствен-ных культур | 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
| 8. | Увеличение объемов производства и применения биопрепаратов в сельскохозяйственном производстве республики | 1. Организация в Баткенской, Нарынской областях филиалов Кыргызагробиоцентра. 2. Завершить капитальный ремонт Таласской региональной биофабрики и установить оборудование по производству биопрепаратов. 3. Создание на территории Кыргызской Республики совместного производства биопрепаратов с Производственным объединением ООО «Сиббиофарм» и «Башинком» Российской Федерации | Увеличение производства и применения биопре-паратов по сравнению с 2014 годом на 20-25 %. Обеспеченность биопрепаратами против опасных вредителей (колорадский жук, американская белая бабочка, саранча и др.) | 1 октября 2015 года 1 апреля 2015 года 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
| 9. | Повышение эффективности использования земельных ресурсов | Инвентаризация земельного фонда Кыргызской Республики в 62 айыльных аймаков для уточнения площадей угодий. | Завершение работ по 5 районам в 62 айыльных аймаков | 1 октября 2015 года | НСУР 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
| 10. | Улучшение рыбохозяйственной деятельности | 1. Открытие 3-х инкубационных цехов и 3-х комбикормовых цехов в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях | Увеличение производства товарной рыбы с 800 до 900 тонн в 2015 году | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
| 11. | Искусственное воспроизводство ценных видов рыб | 1. Сохранение маточного стада и промысловых запасов ценных видов рыб в рыбохозяйственных водоемах Кыргызской Республики: оз. Иссык-Куль: Сига-лудоги – 1,65 млн шт., форели - 520 тыс.шт.; оз. Сон-Куль - Сига-лудоги – 2,75 млн шт. 2. Выделение специального участка в акватории озер Иссык-куль и Сон-куль для разведения и увеличения популяции чебака | Восстановление популяции ценных пород рыбы. Выпуск (зарыбление мальков) и восстановление популяции чебака - не менее 5 млн мальков чебака | 1 апреля 2015 года 1 июня 2015 года | Постановление Правительства КР от 07.09.09 г. № 561 | МСХМ |
| 12. | Проведение паспортизации малых водоемов и неиспользуемых естественных и искусственных водоемов республики | 1. Проведение гидрофизических и гидробиологических исследований и формирование единой базы данных водоемов на территории КР. 2. Разработка комплексной программы освоения водоемов и увеличения объемов производства товарной рыбы | Выдача паспортов водоемов и формирование реестра использования водоемов | 1 октября 2015 года | Постановление Правительства КР от 07.09.09 г. № 561. Приказ МСХМ от 20.03.14 г. № 59 | МСХМ |
| 13. | Разработка новых методик плана управления пастбищными ресурсами | 1. Усовершенствовать руководство по подготовке планов сообществ по управлению пастбищами. 2. Подготовить обновленные планы по управлению пастбищами для населения (ЖК Доболду, Мин-Булак, Орток, Эмгекчил Нарынской области, Улахол Кок-Мойнок, Барскоон, Жыргалчак Иссык-Ккульской области) | Повышение потенциала пастбищепользова-телей в вопросах рационального использования и улучшения пастбищных угодий | 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года | В 2015 году за счет средств иностранных донорских организаций, средств спонсоров (по согласованию) | МСХМ |
| 14. | Увеличение производства основных видов продукции животноводства: мяса, молока, яиц, шерсти и качественное проведение учета скота и домашней птицы в Кыргызской Республике | 1. Увеличение роста поголовья и продуктивности не менее чем на 1,6 % сельскохозяйственных животных (средний удой на 1 корову, средний настриг на 1 овцу, средняя яйценоскость на 1 курицу-несушку). 2. Проведения учета скота и домашней птицы на территории Кыргызской Республики. 3. Создание полноценного кластера по птицеводству от выращивания цыплят до глубокой переработки, копчения и т.д. | Увеличение производства продукции животноводства на 1,6 %. Получение достоверных данных о наличии поголовья скота и домашней птицы | 1 октября 2015 года 30 марта 2015 года 1 октября 2015 года | ССПБ на 2015-2017 годы | МСХМ |
| 15. | Выдача сертификатов соответствии с действующим стандартам на территории Таможенного союза | 1. Аккредитация лаборатории контроля качества ветеринарных лекарственных средств. 2. Аккредитация органа по сертификации ветеринарных лекарственных средств | Подготовка документации по международному стандарту ИСО МЭК 17025 и 17065 | 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
| 16. | Улучшение племенных качеств сельскохозяйственных животных | 1. Охват всех айылных аймаков пунктами искусственного осеменения и обеспечения качественным семенем разных пород. 2. Обучение техников-осеменаторов прогрессивным технологиям в искусственном осеменении сельскохозяйственных животных | Создание 470 пунктов искусственного осеменения, что позволит осеменить до 90,0 тыс. голов КРС в год | 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года | «Национальная стратегия развития племенного животноводства КР на 2011-2015 годы» | МСХМ |
| 17. | Развитие частной ветеринарной службы | Развитие частной ветеринарии по оказанию ветеринарных услуг | Снижение инфекционной заболеваемости сельскохозяйствен-ных животных и обеспечение эпизоотического благополучия республики | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
| 18. | Реализация Закона Кыргызской Республики «Об идентификации животных» | 1. Обеспечить условия дня начала процесса идентификации животных. 2. Внедрение Технических условий программного обеспечения, поставка компьютерного оборудования и периферических устройств, соответствующих международным стандартам. 3. Регистрация всех животноводческих объектов и реализация системы идентификации и отслеживании животных | Создание условий для улучшения эпизоотического благополучия животноводства | 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года 1 октября 2015г. | «Национальная стратегия развития племенного животноводства КР на 2011-2015 годы», Закон Кыргызской Республики «Об идентификации животных» | МСХМ |
| 19. | Увеличение показателей производства, переработки и экспорта в сельском хозяйстве | 1. Увеличение производства продукции предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности на 10 % к уровню 2014 года от общего объёма производства за счёт ввода новых и простаивающих мощностей. 2.Увеличкние объемов экспорта сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 %. 3. Создание не менее 2-х полноценных логистических центров для сбора сельскохозяйственной продукции. 4. Разработка механизмов аккумулирования и сбора сельскохозяйственной продукции для логистических центров и последующего экспорта | Увеличение объёма переработки сельхозпродукции на 10 % Увеличение объёма экспорта на 10 %. Разработка Концепции по созданию логистических центров | 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года 1 августа 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
| 25 | Развитие перерабатывающей промышленности и обеспечение условий для льготного кредитования сельскохозяйственного сектора | - Разработать механизмы государственной поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с применением принципов государственно-частного партнерства. - Реализация мер прямой государственной поддержки перерабатывающей промышленности с применением принципов государственно-частного партнёрства или. - Создание условий для предоставления финансовых субсидий при кредитовании и лизинге оборудования. - Выделение льготных кредитов фермерам и перерабатывающим предприятиям по программе «Доступные кредиты фермерам» на 2015 год | Выдача в лизинг оборудования перерабатывающим предприятиям, льготных кредитов фермерам и создание условий для реализации проектов ГЧП в сельскохозяйствен-ном секторе КР | 1 июля 2015 года 1 октября 2015 года 1 мая 2015 года 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |
| 26 | Создание предпосылок для развития сельхозкооперации и укрупнения крестьянско-фермерских хозяйств | 1. Подготовка предложения о предоставлении приоритета кооперативам при получении земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий 2. Нормативное закрепление права на получение льготного кредитования только при укрупнении сельхозтоваропроизводителей (в секторе растениеводства – не менее 100 га земли, в секторе животноводства – не менее 500 голов МРС и 300 голов КРС). 3. Проведение семинаров для сельских товаропроизводителей республики по механизму управления кооперативом в рыночных условиях | Внесение дополнения в Типовое положение об условиях и порядке предоставления в аренду земель Фонда перераспределения сельскохозяйствен-ных угодий | 1 октября 2015 года 1 апреля 2015 года 1 июня 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, ПППУР на 2013-2017 годы | МСХМ |

| Министр сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики _________________________ Т.А.Айдаралиев | Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики ________________Т.Д.Сарпашев |
| --- | --- |