УТВЕРЖДАЮ

Премьер-министр

Кыргызской Республики

Дж.К.Оторбаев

«___»___________2014 года

План

действий/обязательств министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

по достижению целей и задач Программы Правительства Кыргызской Республики на 2015 год

| № | Задача | Мероприятие/ действие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Соответствующий стратегический или программный документ (включая отраслевые) | Ответственный госорган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожный сектор |
| 1. | Развитие транспортной инфраструктуры | 1. Реабилитация автодороги Тараз-Талас-Суусамыр | Начало строительных работ на участке с 75 по 105 км (Фаза III) | 1 август 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы | МТК, ГРИП ИБР |
|  |  | 2. Реабилитация автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт | - Обеспечение выполнения 50 % строительных работ на участке c 272 по 365 км (АКГ); - обеспечение выполнения 90 % работ по реабилитации участка с 479 по 539 км (АБР) | 1 октября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы | МТК, ГРИП, ГРИП ИБР |
|  |  | 3. Реабилитация автомобильной дороги Бишкек-Балыкчы, участок со 147 по 172 км | Обеспечение выполнения 85 % по реабилитации участка со 147 по 172 км (ЭИБК) | 1 октября 2015 года | Программа по переходу КР к устойчивому развитию на 2013-2017 годы | МТК, ГРИП |
|  |  | 4. Реабилитация автодороги Ош-Баткен-Исфана | Продолжение работ на участках: ● с 220 по 232 км и с 248 по 360 км (ЭИБК) - 60 %. Проведение переговоров с международными донорами о финансировании реабилитации участков: ● с 3 по 10 км; ● с 28 км по 75км | 1 октября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы | МТК, ГРИП, ГРИП ИБР |
|  |  |  | Завершение работ: ● со 108 по 123 км (ЕС), - 100 %; ● с 10 по 28 км, Ноокатский перевал (ВБ) – 100 % | 1 июня 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы | МТК, ГРИП, ГРИП ИБР |
|  |  | 5. Реабилитация автодороги Бишкек-Ош, (Фаза IV): - участок Бишкек–Кара-Балта, с 9 по 61 км | Подготовка тендерных процедур и завершение тендера по отбору консультанта и подрядчика; (участок с 9 по 61 км) | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МТК, ГРИП |
|  |  | 6. - участок Жалал-Абад-Маданият, с 498 по 572 км | Подготовка тендерных процедур и завершение тендера по отбору консультанта (участок с 507 по 574 км) | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МТК, ГРИП |
|  |  | 7. Реализация проекта реабилитации участков автодороги Баткен-Исфана-Сулюкта - КПП Кайрагач/Маданият - 34,77 км, Баткен-Торткуль - 13 км, Баткен - КПП Кызыл-Бель/Гулистон - 4,12 км | Завершение процедуры ратификации Соглашения со Всемирным банком по финансированию проекта. Объявление тендера на отбор Консультанта и Подрядчика на надзор и гражданские работы | 1 октября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы | МТК, ГРИП |
| 2. | Обеспечение транспортной независимости и увеличение транзитных перевозок | 1. Реализация проекта по строительству альтернативной автодороги «Север-Юг» | Завершены 30 % земляных и монтажных работ по фазе-1 автодороги Север-Юг | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МТК, КР, ГРИП, ГРИП ИБР |
|  |  | 2.Проведение переговоров с инвесторами по привлечению инвестиций для реализации II фазы проекта по строительству автодороги «Север-Юг» | Получение одобрения от доноров / инвесторов по финансированию проекта для реализации II фазы проекта по строительству автодороги «Север-Юг» | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы НСУР на период 2013-2017 годы | МТК, КР, ГРИП, ГРИП ИБР |
| 3. | Развитие транзитных возможностей автотранспорта | Подготовить предложения по вариантам строительства автомобильной дороги и соединения с автомагистралью Западная Европа-Западный Китай | Подготовлено предварительное предложение о возможных вариантах строительства автодороги | 1 июня 2015 года |  | МТК, ГРИП |
| Транспортный сектор |
| 4. | Оснащение дорожно-эксплуатацион-ной техникой Ошской, Джалал-Абадской и Таласской областей | Поставка дорожно-эксплуатационной техники, не менее 355 единиц, для Ошской, Джалал-Абадской и Таласской областей | Обеспечение не менее 50 % дорожно-эксплуатационной техникой Ошской, Джалал-Абадской и Таласской областей | 1 сентября 2015 года | Программа по переходу КР к устойчивому развитию на 2013-2017 годы | МТК, ДДХ |
| 5. | Создание благоприятных условий для потребителей транспортных услуг | Обновление подвижного состава автомобилей, используемых на междугородних, пригородных и международных направлениях, на 5 % (200 единиц) | Создание условий для пассажиров и населения и обновление парка подвижного состава автомобилей | 1 сентября 2015 года | Программа по переходу КР к устойчивому развитию на 2013-2017 годы | МТК, ГААВТ |
| 6 | Меры по снижению и предупреждению коррупционных проявлений | Оснащение не менее 7 пунктов весогабаритного контроля современными электронными весами и оборудованием | Снижение коррупционных схем и механизмов | 1 октября 2015 года | Программа по переходу КР к устойчивому развитию на 2013-2017 годы | МТК, КР, УВКТС |
|  |  | Разработка проекта по созданию централизованной электронной системы и базы данных по контролю за проездом автомашин через пункты весового контроля | Разработка технических условий, определение источника финансирования, создание базы данных ПВК | 1 октября 2015 года | Программа по переходу КР к устойчивому развитию на 2013-2017 годы | МТК, УВКТС |
|  |  | Установление нормативов по взиманию платы в республиканский бюджет за превышение осевой нагрузки и общего веса перевозимых через территорию Кыргызской Республики. | Сохранение надлежащего качества автомобильных дорог | 1 апреля 2015 года | Программа по переходу КР к устойчивому развитию на 2013-2017 годы | МТК, УВКТС |
|  | Гражданская авиация |
| 7. | Создание воздушного узлового центра и повышение безопасности полетов | 1. Продолжить работу с ОАО «МАМ» по созданию воздушно-транспортного узлового центра (авиахаба) и заключение договоров | Отбор инвестиционных предложений, выбор инвестиционного партнера(ов) в соответствии с решениями Координационного совета для дальнейшей совместной работы с ОАО «МАМ» | 1 сентября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы | МТК, АГА, ОАО «МАМ» |
|  |  | 2. Ввод в эксплуатацию аэронавигационного оборудования в количестве 26 мультилатарационных датчиков WAM и 16 радиостанций на территории республики | Приемка Госкомиссии и ввод в эксплуатацию. Увеличение количества датчиков WAM и радиостанций для повышения уровня безопасности полетов и качества управления полетами | 1 июля 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы | МТК, ФУГИ, АГА, ГП КАН, ОАО «МАМ» |
|  |  | 3. Продолжить работу по выводу авиакомпаний Кыргызской Республики из списка «Черного списка» ЕС и выполнение требований ИКАО | Приведение НПА в соответствие с рекомендациями стандартов ИКАО. Проведение оценочной миссии ИКАО (аудит) | 1 октября 2015 года | Программа по переходу КР к устойчивому развитию на 2013-2017 годы | МТК, АГА |
|  |  | 4. Завершение строительства пристройки к основному терминалу аэропорта «Манас». | Увеличение пассажиропотока и территории обслуживания пассажиров в аэропорту | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МТК, ФУГИ, АГА, ГП КАН, ОАО «МАМ» |
|  |  | 5. Завершение проекта «Реконструкция международного аэропорта «Иссык-Куль» для приема воздушных судов весом до 150 тонн | Удлинение взлетно-посадочной полосы до 3800 метров | 1 октября 2015 года | Программа по переходу КР к устойчивому развитию на 2013-2017 годы | МТК, АГА, ОАО «МАМ» |
|  |  | 6. Решение вопроса по трансформации земель вокруг аэропорта «Иссык-Куль» для расширения взлетной полосы и туристической инфраструктуры | Оформление заявки в Иссык-Кульскую обладминитрацию по выделению земельного участка для аэропорта «Иссык-Куль» | 1 июня 2015 года | Программа по переходу КР к устойчивому развитию на 2013-2017 годы | МТК, АГА, ОАО «МАМ», ГРС, МЮ, ППП КР в Иссык-Кульской области |
|  |  | 7. Привлечение инвестиций и начало строительства нового терминала в аэропорту «Иссык-Куль» | Повышение качества обслуживания туристов, использующих аэропорт «Исссык-Куль» | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МТК, АГА, ОАО «МАМ» |
|  |  | 8. Завершение процесса трансформации земель для аэропорта «Баткен» | Принятие постановления Правительства КР | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МТК, АГА, ОАО «МАМ», ГРС, МЮ |
| Связь и информатизация |
| 8. | Модернизация и развитие ГП «Кыргызпочтасы» | 1. Внедрение пилотного проекта оплаты услуг ГП «Кыргызпочтасы» через мобильный банкинг и мобильные телефоны | Внедрение механизма оплаты услуг через мобильные системы в гг. Бишкек и Ош | 1 сентября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МТК, ГП «Кыргызпочта-сы» |
|  |  | 2. внедрение бухгалтерской программы 1С не менее чем в 10 филиалах ГП «Кыргызпочтасы» | Оптимизация бизнес процессов в почтовых филиалах | 1 августа 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МТК, ГП «Кыргызпочта-сы» |
|  |  | 3. Обеспечение условий для выплаты пенсий в почтовых отделениях на накопительные карты через внедрение АС «Пенсия» и АС «Пособия». | Внедрение автоматизированных систем не менее чем в 30 филиалах. | 1 октября 2015 г. | НСУР на период 2013-2017 годы | МТК, ГП «Кыргызпочта-сы» |
| 9. | Создание инфраструктуры электронного управления | Реализация проекта «Единая автоматизированная информационная система «Электронный Айыл» | Завершение 1 этапа автоматизации и формирования государственных информационных систем и баз данных в 10 органах местного самоуправления (10 айыл окмоту) | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МТК, ГУ «Транском», |
| 10. | Создание национального интеграционного шлюза для взаимодействия с Интегрированной информационной системой внешней и взаимной торговли Таможенного союза | 1. Создание национального Центра обмена данными между государственными органами КР и другими лицами, 2. Подключение к информационному шлюзу Таможенной службы КР, ГИВФБ и начало обмена данными со странами ТС и ЕЭП через систему информационного шлюза | Начало работы по реализации проекта по созданию национального интеграционного шлюза Таможенного союза и центра обработки данных | 1 октября 2015 года 1 мая 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МТК, ГУ «Транском», ГТС, МФ, ГИВФБ |
| 11. | Внедрение цифрового телерадиовещания в Кыргызской Республике | Обеспечение зоны покрытия цифровым телерадиосигналом с охватом населения республики – 85 % | Установка цифровых передатчиков социального пакета программ во всех областях. Обеспечение вещания телеканалов цифрового Социального пакета программ во всех областях. | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МТК, ОАО «Кыргызтеле-ком» |

| Министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | Вице-премьер-министр Кыргызской Республики |
| --- | --- |
| __________________ К.И.Султанов « _____» ___________ 2014 год | _________________ В.И.Диль « _____» ___________ 2014 год |