УТВЕРЖДАЮ

Премьер-министр

Кыргызской Республики

__________ Дж.К. Оторбаев

«       »		 2014 года

План

действий/обязательств министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики

по достижению целей и задач Программы Правительства Кыргызской Республики на 2015 год

| № | Задача | Мероприятие/действие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Соответствующий стратегический или программный документ (включая отраслевые) | Ответственный госорган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливно-энергетический комплекс |
| 1 | Совершенствование нормативной правовой базы в области энергетики | Создание энергетического рынка, регулирование тарифов на электро-, теплоэнергию и природный газ, а также строительство новых энергетических объектов | Новая редакция Закона КР «Об электроэнергетике» | 1 октября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы | МЭП, независимые эксперты |
| 2 | Создание единого расчетного центра | Создание независимого расчетного центра по организации эффективного управления энергосектором | Объективное отслеживание перетоков электроэнергии и проведение прозрачных и надежных расчетов между сторонами оптовых операций | 1 апреля 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы | МЭП, Гоcагентство по регулированию ТЭК, энергокомпании (по согласованию) |
| 3 | Развитие политики энергосбережения | Разработка Программы по энергосбережению и эффективному использованию энергоресурсов. Переход на принцип «Больше сберегаешь – меньше платишь» | Усиление потенциала энергосбережения при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов | 1 апреля 2015 года Постоянно | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы | МЭП, ГААСЖКХ, ГИЭТБ, ОМСУ, энергокомпании, бизнес-сектор (по согласованию |
| 4 | Развитие угледобывающей отрасли | Увеличение добычи угля на 2015 г.: - по северному региону - до 695 тыс. тонн; - по южному региону - до 816 тыс. тонн; - и прочие - до 90 тыс. тонн | Обеспечение энергетической безопасности и поддержка отечественных угольных предприятий | 1 октябрь 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы | МЭП |
| 5 | Обеспечение успешного прохождения осенне-зимнего периода 2015-2016 года | 1. Эффективное и оптимальное использование водно-энергетических ресурсов Токтогульского водохранилища с обеспечением необходимого объема воды для бесперебойного прохождения ОЗП. 2. Для создания резервного топлива обеспечить выполнение не менее 20 % задания по заготовке угля, газа и мазута на ТЭЦ г. Бишкек и ТЭЦ г. Ош. 3. Обеспечить выполнение не менее 80 % задания по проведению ремонтно-восстановительных работ, энергооборудования для бесперебойного обеспечения энергией населения и потребителей | Бесперебойное снабжение отраслей экономики и населения страны электроэнергией | Постоянно в течение 2015 года До 1 мая 2015 года 1 октября 2015 года | Постановление ПКР о подготовке отраслей экономики и населения к прохождению ОЗП 2014/2015 года и 2015/2016 года | МЭП |
| 6 | Сокращение дефицита электроэнергии в отопительный период 2014/2015 года | 1. Обеспечение увеличение до 360 МВт нагрузки в отопительный период на ТЭЦ г. Бишкек. 2. Обеспечение несения нагрузки (15 МВт) на ТЭЦ г. Ош в отопительный период. 3. Бесперебойное обеспечение импорта электроэнергии из Казахстана в объеме до 1 млрд кВтч | Покрытие потребности в электроэнергии на внутреннем рынке республики | До 1 апреля 2015 года По мере необходи-мости До 1 апреля 2015 года | Постановление ПКР о подготовке отраслей экономики и населения к прохождению ОЗП 2014/2015 года | МЭП |
| 7 | Развитие малой гидроэнергетики КР | Проведение инвестиционного конкурса по строительству 2-х малых ГЭС (Орто-Токойской и Тортгульской) | Начало строительства малых ГЭС | 1 октября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы | МЭП, МСХМ |
| 8 | Снижение уровня потерь электроэнергии | Сокращение потерь электроэнергии на 1,0 % в энергетических компаниях по сравнению с 2014 годом | Доведение общего уровня потерь до 1 5% по итогам 2015 года | 1 октября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы | МЭП |
| 9 | Ввод в эксплуатацию линии электропередачи 500 кВ «Датка-Кемин» | Завершение строительства линии электропередачи 500 кВ протяженностью 405 км | Ввод в эксплуатацию и обеспечение надежного энергоснабжения севера республики | 1 сентября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы | МЭП, ОАО «НЭСК» |
| 10 | Строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС | 1. Продолжение строительно-монтажных работ на Нарынской ГЭС-1 и Акбулунской ГЭС. 2. Выделение третьего этапа земельных участков, необходимых для строительства каскада 4-х ГЭС | Выполнение обязательств Кыргызской Республики по строительству каскада ГЭС | 1 марта 2015 года 1 октября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы, | МЭП, ОАО «ЭС» |
| 11 | Строительство Камбаратинской ГЭС-1 | 1. Завершение инженерно-геодезических изысканий на месте строительства Камбаратинской ГЭС-1. 2. Проработка с российской стороной вопроса по привлечению финансовых средств для строительства Камбаратинской ГЭС-1 | Подготовка и обеспечение начала строительных работ | 1 мая 2015 года 1 мая 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы, | МЭП, ОАО «ЭС» |
| 12 | Модернизация ТЭЦ г. Бишкек для увеличения ее производственной мощности на 300 МВт, с использованием местного угля | 1. Демонтаж 6 котлоагрегатов и 3 турбоагрегатов. 2. Размещение заказа на поставку специального оборудования для ТЭЦ г. Бишкек | Подготовка и обеспечение начала строительных работ | 1 октября 2015 года 1 июля 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы, | МЭП, ОАО «ЭС» |
| 13 | Реконструкция Ат-Башинской ГЭС | 1. Подготовка к замене основного силового оборудования Ат-Башинской ГЭС. 2. Начало реконструкции Ат-Башинской ГЭС | Обеспечение стабильной работы оборудования ГЭС и увеличение установленной мощности ГЭС до 10 % | 1 мая 2015 года 1 октября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы | МЭП, ОАО «ЭС» |
| 14 | Развитие сектора энергетики | 1. Модернизация 54 подстанций. 2. Внедрение системы «АИИСКУЭ» на 190 подстанциях. 3. Внедрение системы «SCADA» протяженностью 523 км | Поставка и замена оборудования на действующих высоковольтных подстанциях ОАО «НЭС Кыргызстана», внедрение системы «SCADA» и «АСКУЭ» | 1 октября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы | МЭП, ОАО «НЭСК» |
| 15 | Реабилитация сектора энергетики | Заключение Соглашения и проведение внутригосударственных процедур по проекту «Реабилитация Токтогульской ГЭС (фаза II)» | Модернизация основного оборудования Токтогульской ГЭС | 1 апреля 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы | МЭП, ОАО «ЭС» |
| 16 | Улучшение электроснабжения городов Бишкек и Ош | 1. Реконструкция подстанций 110 кВ «Кызыл – Аскер», «Восточная», «Ала-Арча» и «Кара-Суу» 2. Строительство линии электропередачи 220 кВ «Фрунзенская–Ала-Арча», протяженностью 20 к | Повышение надежности работы электрических сетей городов Бишкек и Ош и обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей | 1 сентября 2015 года 1 июля 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы, Программа по переходу КР к устойчивому развитию на 2013-2017 годы | МЭП, ОАО «НЭСК» |
| 17 | Оздоровление локальной сети города Бишкек и повышение прозрачности энергосектора | 1. Установка 60 000 шт. новых приборов учета. 2. Замена кабельных линий (10-35 кВ) протяженностью 264 км. 3. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП (самонесущие изолированные провода) протяженностью 455 км | Установка и монтаж электронных приборов учета «АСКУЭ», замена действующих кабельных линий 10-35 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП (самонесущие изолированные провода) в ОАО «Северэлектро» | 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года | Среднесрочная стратегия развития электроэнергетики КР на 2012-2017 годы | МЭП, ОАО «СЭ» |
| 18 | Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 | Изыскание финансовых средств для пуска второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 | Увеличение установленной мощности ГЭС на 120 МВт | 1 мая 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы, Программа по переходу КР к устойчивому развитию на 2013-2017 годы | МЭП, ОАО «ЭС» |
| 19 | Строительство линии электропередачи 500 кВ «Датка-Худжанд» (САSА–1000) | Согласование и заключение Генерального соглашения и Договора о закупке электроэнергии | Подготовка соответствующих договоров и механизмов для экспорта электроэнергии | 1 июля 2015 года | Среднесрочная стратегия развития электроэнергетики КР на 2012-2017 годы | МЭП, ОАО «НЭСК» |
| 20 | Повышение прозрачности и улучшения подотчетности в распределительных электрокомпаниях | Подписание соглашения о финансировании проекта по Повышению прозрачности и улучшения подотчетности в распределительных электрокомпаниях | 1. Строительство 3-х новых подстанций (35/0,4 Кв).в г. Бишкек. 2. Внедрение системы «АСКУЭ» и выделение дополнительных новых счетчиков | 1 марта 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы, Программа по переходу КР к устойчивому развитию на 2013-2017 годы | МЭП, ОАО «СЭ» |
| 21 | Улучшение электроснабжения Аркинского массива Баткенской области | 1. Ратификация Соглашения по проекту «Улучшение электроснабжения Аркинского массива Баткенской области». 2. Начало строительства линии электропередачи 110 кВ протяженностью 51 км, подстанции 110/35/10 кВ «Раззакова» и реконструкция подстанции 110/35/10 кВ «Арка» | Начало реализации проекта по улучшению электроснабжения Аркинского массива Баткенской области | 1 марта 2015 года 1 октября 2015 года | Распоряжение Правительства КР от 20 июня 2014 года № 233-р об одобрении Кредитного соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Исламским банком развития | МЭП, ОАО «НЭСК» |
| Обрабатывающая промышленность |
| 22 | Организация высокотехнологично-го производства новой экспорто-ориентированной продукции | Строительство и запуск первой очереди ферросплавного завода в г. Таш-Кумыр Джалал-Абадской области, мощностью 50 тыс. тонн в год на 1-ом этапе | Налоги (4.5 млн долл. США), создание 500 новых рабочих мест. Капитальные затраты -73.5 млн долл. США | 1 октября 2015 года | Постановление Правительства КР от 23 августа 2007 года № 360 «О строительстве ферросплавного завода в КР» | МЭП, МФ, МЭ, ППП КР в Джалал-Абадской области, ОМСУ (по согласованию) |
| 23 | Строительство и запуск Кеминского цементного завода ОсОО «ЗЭТ Цемент», проектной мощностью 1,2 млн тонн цемента/год | Привлечение инвестиции КНР в сумме 70 млн долл. США. Ввод новых мощностей по производству цемента | Обеспечение рабочими местами 1500 человек. Ежегодные отчисления в бюджет 10,0 млн долл. США | 1 октября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы | МЭП, МФ, МЭ, ППП КР в Чуйской области, ОМСУ (по согласованию), ОсОО «ЗЭТ Цемент» |
| 24 | Оказание содействия в организации совместных производств по выпуску продукции военного назначения на ОАО «Бишкекский машиностроительный завод», ОАО «ТНК «Дастан» | Привлечение инвестиций и создание с ОПК России совместных производств по выпуску продукции военного назначения на ОАО «Бишкекский машиностроительный завод», ОАО «ТНК «Дастан» | Увеличение объемов производства, специальной продукции, создание 300 новых рабочих мест | 1 октября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы | МЭП, ФУГИ ОАО «БМЗ» ОАО ТНК «Дастан» |
| 25 | Возобновление работы электротехнических предприятий – ОсОО «Ореми-тяжэлектромаш», ОАО «Каиндинский кабельный завод» | 1. Привлечение инвестиций в ОсОО «Ореми-тяжэлектромаш», ОАО «Каиндинский кабельный завод». 2. Восстановление выпуска трансформаторов и КПТ, кабельной продукции, с обеспечением заказов на выпускаемую продукцию предприятиями энергетической сферы республики | Увеличение объемов производства. Создание 800 новых рабочих мест | 1 октября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы, | МЭП, МЭ, ФУГИ, ОсОО «Ореми-тяжэлектромаш», ОАО «Каиндинский кабельный завод» |
| 26 | Увеличение объемов выпуска продукции на Хайдарканском ртутном АО | Восстановление горных работ в нижних горизонтах шахт «Вспомогательная» и «Западная» | Создание новых рабочих мест до 500 человек. Увеличение объемов производства до 25 тн ртути | 1 октября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы | МЭП, ФУГИ, ХРАО |
| 27 | Привлечение инвестиций для создания совместных производств по переработке хлопка и текстильных предприятий | Реализация совместных проектов с участием иностранного капитала | Увеличение объема производства промышленной продукции, создание новых рабочих мест | 1 октября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы, | МЭП КР, Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве экономики КР, МИД |
| 28 | Обеспечение сырьем нефтеперерабатываю-щих заводов | Проведение мероприятий в рамках кыргызско-российского и кыргызско-казахского МПК и внешнеторгового сотрудничества по обеспечению сырьем НПЗ | Освоение имеющихся производственных мощностей и стабильная деятельность НПЗ | 1 октября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы, | МЭП, МЭ, МИД |
| 29 | Запуск Токмокского НПЗ | Оказание содействия в своевременном запуске Токмокского НПЗ | Создание дополнительных 200 рабочих мест, увеличение объема ГСМ, освоение имеющихся производственных мощностей | 1 октября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы | МЭП, МЭ, МИД, Минтруда и молодежи, ГКНБ |
| 30 | Реализация проекта «Технополис для текстильно-швейного производства» | 1) Разработка ТЭО «Технополиса для текстильно-швейного производства», в соответствии с требованиями Таможенного союза. 2) Привлечение иностранных инвестиций для создания инфраструктуры технополиса | Создание новых рабочих мест, увеличение объема текстильно-швейного производства, увеличение экспортного потенциала | 1 октября 2015 года | Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы | МЭП, МЭ, МФ, ПП ПКР в Чуйской области (по согласованию) |

| Министр энергетики Кыргызской Республики _____________ К.А.Турдубаев | Вице-премьер-министр Кыргызской Республики _____________В.И.Диль |
| --- | --- |